湖州师范学院1号教学楼房屋加固改造设计项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院1号教学楼房屋加固改造设计项目。

二、采购方式：询价。

三、公告时间：2024年6月11日至2024年6月17日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：设计单位必须满足要求建筑设计行业（建筑工程）甲级资质。

五、项目概括

湖州师范学院1号教学楼为五层砖混结构，实际建筑面积为8986.76㎡。大楼建造于1997年，约于2017年该大楼因实验室建设需要拆除了位于一层的3处承重墙，后续增加6根立柱作临时加固措施。现根据第三方鉴定单位湖州市建设工程质量监督站检测中心出具的鉴定报告，结合原设计施工图纸，进行加固方案设计。

六、设计内容

1.要求按现场实测数据进行PKPM建模计算复核。

2.针对一楼实验室1A-4*A~B、1A-4*C~D、1A-7*A~B轴处建设时拆除的承重墙，后续增加临时砖柱（鉴定报告中显示此部位的砖柱抗压计算结果远小于规范值）的现况进行加

固设计。（要求加固设计方案最大程度满足现平面功能布局）。

3.五层(1A-9)~(1A-10)*A-B轴板底斜向开裂的情况进行板修复加固设计。

4.室外墙体多处斜向开裂的情况，判定原因，并给出相应的外墙裂缝修复做法。

七、设计要求

1.设计加固方案须符合国家及地方法律法规及相关标准。

2.设计结果：出具设计方案（CAD电子稿）、施工图(CAD电子稿及标准蓝图4套)，后期需配合甲方完成加固项目的整体施工。

▲投标人在报价前须自行联系采购业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：马老师（2321098）

八、项目完成时间

要求在2024年6月24日前完成项目设计。

八、项目预算

本项目报价不得高于人民币叁万壹仟伍佰元整（￥31500），否则作为废标处理。报价包含方案设计、施工图设计、标准蓝图、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。

九、付款方式

整体加固施工完成并通过检测鉴定合格后，中标人开具正规税务发票，采购人一次性支付合同价的全款。

十、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书（附件3）、法定代表人身份证复印件（附件2）；

4.服务承诺书；

十一、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2024年6月18日（周二）09:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十二、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为一个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的询价公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2024年6月6日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                （以下简称甲方）

乙方：                           （以下简称乙方）

根据湖州师范学院1号教学楼房屋加固改造设计项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院1号教学楼房屋加固改造设计项目

2.合同总价：人民币          （￥          ）。合同总价包括方案设计、施工图设计、标准蓝图、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。

二、设计内容

1.要求按现场实测数据进行PKPM建模计算复核。

2.针对一楼实验室1A-4*A~B、1A-4*C~D、1A-7*A~B轴处建设时拆除的承重墙，后续增加临时砖柱（鉴定报告中显示此部位的砖柱抗压计算结果远小于规范值）的现况进行加固设计。（要求加固设计方案最大程度满足现平面功能布局）。

3.五层(1A-9)~(1A-10)*A-B轴板底斜向开裂的情况进行板修复加固设计。

4.室外墙体多处斜向开裂的情况，判定原因，并给出相应的外墙裂缝修复做法。

三、设计要求

1.设计加固方案须符合国家及地方法律法规及相关标准。

2.设计结果：出具设计方案（CAD电子稿）、施工图(CAD电子稿及标准蓝图4套)，后期需配合甲方完成加固项目的整体施工。

四、项目完成时间

要求在2024年6月24日前完成项目设计。

五、付款方式

湖州师范学院1号教学楼房屋加固改造设计项目整体加固施工完成并通过检测鉴定合格后，中标人开具正规税务发票，采购人一次性支付合同价的全款。

六、双方责任

乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止本合同：

(1)乙方未能在合同规定的期限内完成本项目；

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知单之日起3天内，或在经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)乙方未能履行合同规定的其它义务；

(4)乙方将项目转包。

七、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

湖州师范学院

法定代表人或代表：                法定代表人或代表：

地址：浙江省湖州市二环东路759号   地址：

电话：0572-2321098                 电话：

邮编：313000                       邮编：

开户银行：建行吴兴支行             开户银行：

银行账号：33001649335050002860     银行账号：

统一社会信用代码：                 统一社会信用代码：

123305004711725032

联系人：马胡斌                    联系人：

签约日期：2024年 月 日         合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院1号教学楼房屋加固改造设计项目

本项目设计费用合计：人民币（大写）             （￥      ）。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供设计服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：    年  月  日

附件2：

法定代表人身份证明书

（姓名）是          （单位名称）的法定代表人，身份证号码为：

特此证明

| 法定代表人居民身份证 复印件 （正面） |  | 法定代表人居民身份证 复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人：（签名或盖章）

日期：年月日

附件3：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院后勤服务中心

我         （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院1号教学楼房屋加固改造设计项目招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：       法定代表人签名或盖章：

职务：                    职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

被授权人身份证复印件

（正面）：

粘贴处

被授权人身份证复印件

（反面）：

粘贴处