湖州师范学院东校区学生公寓文化建设等设计服务采购项目

询价文件

一、项目名称：湖州师范学院东校区学生公寓文化建设等设计服务采购项目。

二、招标方式：询价。

三、公告时间：2025年6月6日至2025年6月12日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购方不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

▲投标人的特定条件：设计单位必须满足建筑设计行业乙级及以上资质。

- 项目概括

- 结合学生公寓文化建设需求，进一步有效利用门厅区域，加强我校学生公寓文化建设，计划对东校区现有14个学生公寓门厅进行文化布展改造。

- 为学生社区打造成“学生党建前沿阵地、三全育人实践园地、智慧服务创新基地、平安校园样板高地”创设条件，将29幢公寓一楼西侧8间寝室，改造成集教育引导、文化交流、自我提升、生活服务于一体的共享空间。

3.本项目设计面积约1156㎡。

- 设计内容

- （一）学生公寓门厅设计

1.门厅分布:

（1）东校区22-25幢、26-1、27幢、28-1、29-1、30-31幢，共10幢12个门厅，每个门厅建筑面积（含外门厅）约66㎡，合计建筑面积约792㎡。

（2）32幢学生公寓架空层电梯厅，建筑面积约51㎡。

（3）35幢学生公寓门厅（含吧台后休闲区），建筑面积约115㎡。

以上3项合计设计建筑面积约958㎡，设计范围包含各门厅的墙面和顶面等。

2.功能分区规划：

（1）文化展示区：设置主题展示墙、流动展陈区、制度展示区等，展示学校历史、校园文化活动精彩瞬间、学生优秀作品（书画、摄影、手工艺品等）、杰出校友事迹，公寓相关管理制度等。

（2）互动区：置于吧台位置，设置一块互动墙和留言板，以立牌、海报、互动信箱等形式为主，提供便利贴和笔，学生可以写下自己的心愿、建议、学习心得、生活感悟等，也可进行互动交流，增强学生之间的情感联系。

（3）休息与交流空间：放置舒适的沙发、桌椅、绿植，配备充电插座和无线网络，为学生提供交流、讨论、自习的空间。

（4）信息公告区：采用电子屏和公告栏的形式，发布学校通知、活动预告、重要新闻、天气提醒等信息，方便学生及时了解校园动态。

（5）其他区域：公寓外门厅设置楼幢标识、简易外卖柜、学生物品放置区（如雨伞放置等）；吧台区域打造衣柜配玻璃门设置学生衣物认领处。

（二）共享空间建设试点（29幢公寓）

利用29幢学生公寓一楼西侧8间寝室改造成集教育引导、文化交流、自我提升、生活服务于一体的共享空间，8间总设计建筑面积约200㎡，具体功能划分为：

| 北侧 | 5.悦动世界 | 6.知行工坊 | 7.创意空间 | 8.自主超市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧 | 4.心灵港湾 | 3.书香学苑 | 2.光合议厅 | 1.红色驿站 |

1.‌红色驿站：党建引领空间，设置党史读物、党员服务岗，开展主题党日活动，提供入党咨询；布置中国共产党人精神谱系，打造思政教育前沿阵地。

2.‌光合议厅：配备智能会议系统的共享讨论区，支持小组研讨、学术沙龙、路演排练，提供舒适便捷的交流空间。

3.‌书香学苑：24小时自习室与图书角结合区，提供专业书籍和kindle电子阅读器，配备静音装置满足深度学习需求。

4.‌心灵港湾：设置放松区、宣泄区和励志区等布置，定期开展心理主题讲座、沙龙和团辅活动，守护学生心理健康。

5.‌悦动世界：提供各类桌游、乒乓球桌、健身器械或舞蹈镜面墙等，满足学生各类运动需求。

6.知行工坊‌：提供师范技能训练条件，或结合不同专业特色，创设专业训练环境，提高学生职业技能。

7.‌创意空间：开放式艺术创作区，提供书画、手工制作等设备，支持跨学科项目孵化。

8.‌自主超市：无人售货便利店，扫码支付选购零食、文具、应急药品，夜间配备智能货柜保障基础需求。

- 七、设计要求

- 1.本项目设计需结合校园文化理念设计，还需重点围绕，一是主题性：设计方案需贴合学校文化（如校训、办学理念等）及学生群体特点；二是功能性：划分区域（如展示区、互动区等），兼顾通行效率与停留需求；三是创新性：鼓励结合现代设计手法、环保材料、交互技术等。

- 2.设计结果：出具14个门厅及8间改造功能房的设计方案（CAD电子稿及A3彩色效果图2套）、施工图(CAD电子稿及标准蓝图4套)，后期需配合甲方完成项目整体施工及设施设备采购工作。

- ▲投标人在报价前须自行联系采购人业务联系人安排现场踏勘时间。业务联系人：谢老师（2321112）

八、项目完成时间

要求在2025年6月20日前完成项目初步设计方案，6月30日前完成项目最终设计方案，并提交施工图设计文件。

九、项目预算

本项目报价不得高于人民币叁万元整（￥30000），否则作为废标处理。报价包含方案设计、施工图设计、后续设计、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。

- 付款方式

湖州师范学院东校区学生公寓门厅文化建设等项目竣工验收合格后30天内中标人开具正规税务发票，采购人在14个工作日内完成支付合同价的全款。

- 履约保证金

1.履约保证金按中标金额的10%计收，合同签订前，中标人应按采购人要求通过银行转账交纳履约保证金。单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。湖州师范学院东校区学生公寓文化建设等项目竣工验收合格后，履约保证金一次性无息返还给乙方；履约保证金退还后，乙方应根据合同要求履行质保期内的相关义务。

2.如中标人无法在规定时间内完成符合采购人要求的最终设计方案，采购人有权对履约保证金进行全额扣除。

十二、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单(含方案设计、施工图设计、后续设计、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。（附件1）

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照。

3.建筑设计行业乙级及以上资质证明。

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

5.投标人开户银行、户名、账号。

十三、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2025年6月13日（周五）09:30时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十四、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

十五、资格最终审查

（一）网上公示

采购方将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购方只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购方将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购方签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购方对中标结果不负责解释。

十六、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购方签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购方签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书内一个月借故拖延、拒签合同者，采购方即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.内容双方可就相关事项形成约定，相关约定内容不得与询价文件违背。

十七、相关术语

采购方：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十八、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“采购公告”栏。

湖州师范学院后勤服务中心

2025年6月6日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院东校区学生公寓文化建设等设计服务采购项目的询价文件要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同确定以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院东校区学生公寓文化建设等设计服务采购项目

2.合同总价：人民币________________（￥________）。合同总价包括方案设计、施工图设计、后续设计、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等一切费用。

- 二、设计内容

- （一）学生公寓门厅设计

1.门厅分布:

（1）东校区22-25幢、26-1、27幢、28-1、29-1、30-31幢，共10幢12个门厅，每个门厅建筑面积（含外门厅）约66㎡，合计建筑面积约792㎡。

（2）32幢学生公寓架空层电梯厅，建筑面积约51㎡。

（3）35幢学生公寓门厅（含吧台后休闲区），建筑面积约115㎡。

以上3项合计设计建筑面积约958㎡，设计范围包含各门厅的墙面和顶面等。

2.功能分区规划：

（1）文化展示区：设置主题展示墙、流动展陈区、制度展示区等，展示学校历史、校园文化活动精彩瞬间、学生优秀作品（书画、摄影、手工艺品等）、杰出校友事迹，公寓相关管理制度等。

（2）互动区：置于吧台位置，设置一块互动墙和留言板，以立牌、海报、互动信箱等形式为主，提供便利贴和笔，学生可以写下自己的心愿、建议、学习心得、生活感悟等，也可进行互动交流，增强学生之间的情感联系。

（3）休息与交流空间：放置舒适的沙发、桌椅、绿植，配备充电插座和无线网络，为学生提供交流、讨论、自习的空间。

（4）信息公告区：采用电子屏和公告栏的形式，发布学校通知、活动预告、重要新闻、天气提醒等信息，方便学生及时了解校园动态。

（5）其他区域：公寓外门厅设置楼幢标识、简易外卖柜、学生物品放置区（如雨伞放置等）；吧台区域打造衣柜配玻璃门设置学生衣物认领处。

（二）共享空间建设试点（29幢公寓）

利用29幢学生公寓一楼西侧8间寝室改造成集教育引导、文化交流、自我提升、生活服务于一体的共享空间，8间总设计建筑面积约200㎡，具体功能划分为：

| 北侧 | 5.悦动世界 | 6.知行工坊 | 7.创意空间 | 8.自主超市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧 | 4.心灵港湾 | 3.书香学苑 | 2.光合议厅 | 1.红色驿站 |

1.‌红色驿站：党建引领空间，设置党史读物、党员服务岗，开展主题党日活动，提供入党咨询；布置中国共产党人精神谱系，打造思政教育前沿阵地。

2.‌光合议厅：配备智能会议系统的共享讨论区，支持小组研讨、学术沙龙、路演排练，提供舒适便捷的交流空间。

3.‌书香学苑：24小时自习室与图书角结合区，提供专业书籍和kindle电子阅读器，配备静音装置满足深度学习需求。

4.‌心灵港湾：设置放松区、宣泄区和励志区等布置，定期开展心理主题讲座、沙龙和团辅活动，守护学生心理健康。

5.‌悦动世界：提供各类桌游、乒乓球桌、健身器械或舞蹈镜面墙等，满足学生各类运动需求。

6.知行工坊‌：提供师范技能训练条件，或结合不同专业特色，创设专业训练环境，提高学生职业技能。

7.‌创意空间：开放式艺术创作区，提供书画、手工制作等设备，支持跨学科项目孵化。

8.‌自主超市：无人售货便利店，扫码支付选购零食、文具、应急药品，夜间配备智能货柜保障基础需求。

- 三、设计要求

- 1.本项目设计需结合校园文化理念设计，还需重点围绕，一是主题性：设计方案需贴合学校文化（如校训、办学理念等）及学生群体特点；二是功能性：划分区域（如展示区、互动区等），兼顾通行效率与停留需求；三是创新性：鼓励结合现代设计手法、环保材料、交互技术等。

- 2.设计结果：出具14个门厅及8间改造功能房的设计方案（CAD电子稿及A3彩色效果图2套）、施工图(CAD电子稿及标准蓝图4套)，后期需配合甲方完成项目整体施工及设施设备采购工作。

四、项目完成时间

要求在2025年6月20日前完成项目初步设计方案，6月30日前完成项目最终设计方案，并提交施工图设计文件。

五、付款方式

湖州师范学院东校区学生公寓门厅文化建设等项目竣工验收合格后30天内中标人开具正规税务发票，采购人在14个工作日内完成支付合同价的全款。

- 六、履约保证金

1.履约保证金按中标金额的10%计收，合同签订前，中标人应按采购人要求通过银行转账交纳履约保证金。单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。湖州师范学院东校区学生公寓文化建设等项目施工完成验收合格后，履约保证金一次性无息返还给乙方；履约保证金退还后，乙方应根据合同要求履行质保期内的相关义务。

2.如中标人无法在规定时间内完成符合采购人要求的最终设计方案，采购人有权对履约保证金进行全额扣除。

七、双方责任

乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止本合同：

(1)乙方未能在合同规定的期限内完成本项目；

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知单之日起3天内，或在经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)乙方未能履行合同规定的其它义务；

(4)乙方将项目转包。

七、争议解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

湖州师范学院

法定代表人或代表：          (签名)    法定代表人或代表：         (签名)

地址：浙江省湖州市二环东路759号      地址：

电话：0572-2321098                    电话：

邮编：313000                          邮编：

开户银行：建行吴兴支行                开户银行：

银行账号：33001649335050002860        银行账号：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

123305004711725032

联系人：                     联系人：

签约日期：2024年 月 日         合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院东校区学生公寓文化建设等设计服务采购项目

本项目设计费用报价：

人民币大写             （￥             ）。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格提供设计服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日