湖州师范学院中校区教工餐厅降噪治理项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院中校区教工餐厅降噪治理项目。

二、招标方式：公开询价。

三、公告时间：2020年12月24日至2020年12月30日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目的服务资质，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

五、工程概况

本工程为湖州师范学院中校区教工餐饮降噪治理项目（工程量清单、图纸请联系采购人）。

六、工程量清单编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

- 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；

- 3.《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》；

- 4.本工程设计施工图纸（施工参照手册）及相关技术规范；

- 5.招标文件及其补充通知、答疑纪要；

- 6.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；

- 7.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

- 8.项目特征未特别注明之处均按照现行《施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑；

- 9.本工程工程量清单项目名称中未全部注明的技术指标与参数，投标单位应结合施工现场及业主要求等相关规定进行报价；

- 10.如工程量清单内容描述不清楚时，投标人按规范要求（常规做法）自行考虑进入报价；

- 11.其他资料。

- 七、相关说明

- 1.工程质量：合格；

- 2.本次取费按照营改增后标准取费：施工组织措施费、规费和税金费率等要求:

- 1）规费的取费基数为"人工费+机械费"，装修工程为27.92%％；。(投标人过渡期内不得低于标准费率的30%(浙建建﹝2018﹞61号))；

- 2）税金费率按9％计取（增值税）；

- 3.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑；

4.本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工现场实际情况、项目特征内容、施工图（施工参照手册）综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处，要求各投标单位根据施工规范要求结合现场地质实际情况等在相应子目中综合考虑，今后不做调整；

5.因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施项目费；

6.装修所需外墙涂料、内墙乳胶漆、地面花岗岩、地面瓷砖、墙面瓷砖、卫生间隔断、台面板、门及门窗套的材质与颜色须经业主认可后方可采购，否则中标单位应无条件返工，并承担返工费用；

7.中标单位不得为方便施工，对原有道路、绿化、电杆及围墙等进行破坏，必须进行必要的保护措施，如有损坏，须按原样恢复，该部分费用请投标单位在投标报价时综合考虑，结算时不作任何调整。

8.施工图中不能反映的详细内容，要求投标人进行二次细化设计，费用考虑到计入投标报价中；

9.本工程所有石材地面或墙面，均需做倒角、磨边、磨光、酸洗、打蜡等，请在投标报价时综合考虑，计入综合单价。

10.工程所有块料墙面及涂料墙面，均需考虑到原有基层的清理，请在投标报价是综合考虑，计入综合单价。

11.清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价；

12.装饰垃圾清理费包含在综合单价内。

13.不同材质、不同厚度的楼地面、墙面铺装材料在铺贴时，如工程量清单或设计图纸注明的粘结层或找平层厚度不够时，投标人应该按照施工现场实际情况增加粘结层或找平层厚度的厚度，由此产生的费用请投标人计入投标总价中。

14.本工程所有木基层均应考虑防火涂料，投标人报价时综合考虑此部分的造价。

15.措施费实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等而调整费用。

16.下列项目由投标单位自行勘察、测绘、计算并计入项目措施费中，若不报价做优惠处理，今后一律不得调整：

（1）施工现场内水电等障碍物迁移；

（2）临时用电、接线等产生的费用；

（3）场地内的二次搬运费；

（4）施工现场的围护费；

（5）投标单位应结合本工程施工图及现场实际情况编制施工组织设计方案，并进行投标报价，如报价中未含相应技术措施费用，视作优惠，结算时费用不予调整。措施项目清单是按照常规进行编制的，如清单中未列项的，或与投标人的施工组织不一致，投标人可自行增补项目，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。本工程措施费用一次性包干。

（6）风险金自行考虑计入报价，中标后不作调整。

17.停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率足够的发电机备用,相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整）。

18.其他要求详见询价文件。

注：现场勘察及具体要求可咨询项目联系人。联系人胡老师，联系电话：13615824192。

- 八、要求工期

合同签订后7天内，具体工期以开竣工报告为准。

九、项目预算

本项目报价不得高于人民币贰万捌仟壹佰捌拾肆元整（￥28184.00），否则作为废标处理。报价包含运输费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、税金等全部费用。

十、质保期

- 本项目工程质保期为自验收合格之日起1年，质保期内中标人应负责免费维修。

十一、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含运输费、材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、措施费、机械费、税金等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价采用工程量清单综合报价方式，以人民币计，并以大写为准)。

2.符合本询价文件资质要求的材料：如有效营业执照副本等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件（附件1）；

4.服务承诺书（附件2）；

5.其他相关资料。

十二、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交截止时间：2020年12月31日（周三）10:00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（由于疫情防控原因，具体联系接收人）。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十三、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十四、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十五、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十六、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十七、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2020年12月23日

- 附件1：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院中校区教工餐厅降噪治理项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

附件2：

服务承诺书

湖州师范学院后勤服务中心：

我单位完全响应询价文件的要求，并对湖州师范学院中校区教工餐厅降噪治理项目的服务作如下承诺：

- 我单位负责本项工程的管理人员、技术人员、施工人员符合工程及采购人的要求，以确保工程质量。我单位在施工时，做好各项安全防范措施，因我单位原因造成人员及财产损失的，由我单位负全部责任。

- 质保期1年内出现工程质量问题，由我单位负责处理，实行免费包修，直至符合质量要求，我单位承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质保期顺延。

3.其他：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日