湖州师范学院后勤服务中心和顺餐厅

切配间吊顶更换项目

招

标

文

件

湖州师范学院后勤服务中心

2017年 8月17日

投标须知

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 湖州师范学院后勤服务中心 |
| 2 | 项目名称 | 湖州师范学院后勤服务中心和顺餐厅切配间吊顶更换项目 |
| 3 | 投标保证金 | 人民币贰仟元整（￥2000元）（投标报名时缴纳或提前以银行转账的方式转入后勤服务总公司财务部） 开户行：湖州银行城北支行 户名：湖州师范学院食堂 账号：800015795000286 |
| 4 | 招标方式 | 本项目招标方式为公开招标。如在报名时间内或开标时不足三家，只有二家，招标人有权改成竞争性谈判直接与已投标的二家进行谈判。 |
| 5 | 报名截止 时间/地点 | 报名截止时间：2017年8月23日（周三） 上午 9:00—11:00；下午 14:00—16:00（节假日除外） 报名地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼214室（采购管理办公室） |
| 6 | 投标截止 时间/地点 | 投标截止时间：2017年8月25日（周五 ）9:00时 地点：浙江省湖州市湖州师范学院东校区2号行政楼214室 |
| 7 | 答疑时间 | 投标人对本次招标的所有疑问于报名截止时间前联系招标人 |
| 8 | 开标 时间/地点 | 开标时间：2017年8月25日（周五）9:00时 开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼216室 |
| 9 | 招标联系人 | 联系人：钟老师 电话：0572-2322055；传真：0572-2321597 |
| 10 | 项目联系人 | 联系人：陈老师 电话：13587284634 |

一、招标方式

本项目招标方式为公开招标，如在报名时间内或开标时不足三家，只有二家，招标人有权改成竞争性谈判直接与已投标的二家进行谈判。按照《湖州师范学院采购与招标管理实施细则》规定实施。

二、投标人资质要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有建筑、装修经营范围的企业或个体工商户，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.招标人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，招标人将保留取消投标人中标资格的权利。

三、维修内容及施工要求

（一）工程量清单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有彩钢瓦吊顶 | m2 | 60.5 |
| 2 | 4cm*4cm镀锌方管 | m | 167 |
| 3 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 4 | 方管制作人工费（含辅料） | 项 | 1 |
| 5 | 铝扣板吊顶（60cm*60cm） | m2 | 60.5 |
| 6 | T5格册灯（60cm*60cm） | 套 | 8 |
| 7 | 吊扇 | 把 | 2 |
| 8 | 2.5mm2单芯铜线 | m | 280 |
| 9 | 20PVC线管（含配件） | m | 120 |
| 10 | 电工人工费 | 项 | 1 |
| 11 | 税金、规费、措施费10% |  |  |

（二）维修地点：

湖州师范学院后勤服务中心和顺餐厅切配间。

（三）施工要求

具体维修工程量投标人可联系项目联系人陈老师，电话：13587284634。

四、报价要求、标的

本项目预算标的：人民币壹万玖仟伍佰整（¥19500元），报价超过预算标的作为废标处理。报价包含保险费、运费、税金等一切费用。

五、工程验收、结算及付款方式

1.全部工程完工，准备交工验收前，中标人应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除，当具备交工验收条件时，中标人提出申请，由招标人组织相关人员对工程进行全面竣工验收。经验收，有不符合项，中标人应采取相应的整改措施，无条件整改，直至验收合格。由此发生的费用和延误的工期均由中标人负责。

2.本工程竣工验收合格后，须进行工程审计。合同工程量范围内：审计价低于合同价，工程款结算以审计价为准；审计价高于合同价，工程款结算以合同价为准。审计追加费由中标人支付。

合同工程量部分审计费由招标人支付，合同工程量增加部分审计费由中标人支付。

3.审计内容：工程量、单价

4.付款方式：工程审计结束后，中标人一次性开取全额发票，同时退还履约保证金（不计息）,招标人于14个工作日内以银行转账的方式支付款项。

5.工程量如有增减，经招标人和中标人双方签署工程联系单确认后，根据中标造价中有关单价（审计单价低于中标单价，按审计单价计算）进行结算；如无类似工程量及单价，按工程直接费加税金，经审计后列入结算。

六、工程质保期

本工程质保期按国家房屋建筑工程质量保修办法规定办理，即：地基基础和主体结构工程为10年，屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，其他电气、给排水等为2年。质保期内出现非人为原因损坏等，响应到校时间为3小时，免费维修（含人工及材料）。质保期从竣工验收合格之日起计算。

七、完成时间

中标人于2017年8月31日前完成。

八、招标文件的解释与修改

（一）招标文件的解释

投标人对招标文件如有疑问，应在报名截止前按招标文件中注明的招标人地址，以书面形式向招标人提出询问。招标人将视情况确定采用适当方式加以说明或以书面形式给予答复。

（二）招标文件的修改

1.招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知所有投标报名人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

2.为使投标人有合理的时间考虑经修改的招标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已报名的投标人。

3.招标文件的修改文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

九、投标材料组成及要求

（一）投标材料组成

1. 符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本复印件、有效税务登记证副本复印件、有效开户许可证复印件及其他必须具备的证照。

2.投标人代表资格证明

2.1由授权代表进行投标的，须提交投标授权书（附件1）、投标代表身份证正反面复印件、法定代表人（或单位负责人）身份证正反面复印件。法定代表人（或单位负责人）的认定以投标人投标材料中营业执照所登记为准，下同。

2.2法定代表人（投标人为法人的）进行投标的，须提交法定代表人身份证正反面复印件。

2.3单位负责人（投标人非法人的）进行投标的，须提交单位负责人身份证正反面复印件。

3.报价单（附件2）。

（二）投标材料要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供材料，并在每一页材料上加盖投标人单位红章予以确认，同时保证所提供全部资料的真实有效性，否则其投标可能被拒绝甚至中标后在合同执行过程中被废除。

九、投标材料的提交

（一）提交要求

1. 投标人必须按招标文件的要求提供投标材料，并在投标截止时间内提交于招标人。

2.招标人将拒绝在招标文件规定的提交截止时间后收到的投标材料，视为投标人主动放弃参与竞标权。

（二）投标材料的修改和撤销

1.投标人在提交投标材料后可对其材料进行修改或撤销，该修改或撤销的书面文件必须经投标人授权代表签字。但招标人须在投标材料提交截止时间之前收到该修改或撤销的书面文件，否则该修改或撤销无效。

2.投标材料提交截止时间后，不得修改。

（三）投标保证金和履约保证金

1.本次招标投标保证金：人民币贰仟元整（¥2000元）。

2.招标结束后，凭保证金收据，招标人7个工作日内退还未中标人的投标保证金。中途退出投标的单位，保证金不予退还，各投标人投标材料一律不退还。

3.履约保证金：人民币贰仟元整（¥2000元）。中标人投标保证金自动转为履约保证金，验收合格后，若无质量问题，退还履约保证金（不计息）。

十、投标相关事项与要求

1.本次招标仅接受现场投标，其他邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等形式的投标概不接受。

2.无论投标过程中的做法与结果如何，投标人自行承担所有与参加投标相关的全部费用。

十一、中标方式

本次招标采用二次报价方式定标，现场公布第一次报价的平均价，以第二次现场报价为准（各投标人二次报价不得超过一次报价，否则视为无效报价），并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人，以此类推。

十二、合同授予

（一）资格最终审查

招标人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三天，招标人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

招标结束且公示无异议，招标人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与招标人采购部门签订合同。

（三）合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与招标人采购部门签订合同。

2.招标文件及其解释修改文件、中标人的投标材料等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与招标人采购部门签订合同。

3.中标人不遵守招标文件或投标材料的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，招标人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.签约后，招标结束。招标人对中标结果不负责解释。

5.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与招标文件违背。

十三、相关术语

招标人：系指本次招标的湖州师范学院后勤服务中心

投标人：系指具备申请条件的投标商家

十四、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.hutc.zj.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2017年 8月 17日

- 附件1：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院后勤服务中心：

我         （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院后勤服务中心和顺餐厅切配间吊顶更换项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

本授权委托书有效期：

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

附件:2：

湖州师范学院后勤服务中心和顺餐厅

切配间吊顶更换项目

报 价 单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除原有彩钢瓦吊顶 | m2 | 60.5 |  |  |
| 2 | 4cm*4cm镀锌方管 | m | 167 |  |  |
| 3 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 方管制作人工费（含辅料） | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 铝扣板吊顶（60cm*60cm） | m2 | 60.5 |  |  |
| 6 | T5格册灯（60cm*60cm） | 套 | 8 |  |  |
| 7 | 吊扇 | 把 | 2 |  |  |
| 8 | 2.5mm2单芯铜线 | m | 280 |  |  |
| 9 | 20PVC线管（含配件） | m | 120 |  |  |
| 10 | 电工人工费 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 工程直接费 |  |  |  |  |
| 12 | 税金、规费、措施费10% |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： ¥ 元 |  |  |  |  |

我单位已阅读本项目招标文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格更换。

投标单位：

（盖章）

投标代表（签字）：

日期：         年     月     日