湖州师范学院中校区餐厅北边快递点西侧

场地整改项目

招

标

文

件

湖州师范学院后勤服务总公司

2017年 9月28日

投标须知

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 湖州师范学院后勤服务总公司 |
| 2 | 项目名称 | 湖州师范学院中校区餐厅北边快递点西侧场地整改项目 |
| 3 | 投标保证金 | 人民币贰仟元整（￥2000元）（投标报名时缴纳或提前以银行转账的方式转入后勤服务总公司财务部） 开户行：湖州银行城北支行 户名：湖州师范学院食堂 账号：800015795000286 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 报名截止 时间/地点 | 报名截止时间：2017年10月10日（周二） 上午 9:00—11:00；下午 14:00—16:00（节假日除外） 报名地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼214室（采购管理办公室） |
| 6 | 投标截止 时间/地点 | 投标截止时间：2017年10月11日（周三）14:00时 地点：浙江省湖州市湖州师范学院东校区2号行政楼214室 |
| 7 | 答疑时间 | 投标人对本次招标的所有疑问于报名截止时间前联系招标人 |
| 8 | 开标 时间/地点 | 开标时间：2017年10月11日（周三）14:00时 开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼216室 |
| 9 | 招标联系人 | 联系人：钟老师 电话：0572-2322055；传真：0572-2321597 |
| 10 | 项目联系人 | 联系人：陈老师 电话：13587284634 |

一、招标方式

本项目招标方式为公开招标，按照《湖州师范学院采购与招标管理实施细则》规定实施。

二、投标人资质要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有建筑、装修经营范围的企业或个体工商户，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.招标人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，招标人将保留取消投标人中标资格的权利。

三、项目内容及施工要求

（一）工程量清单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机开挖土方（厚20cm） | m2 | 198 |
| 2 | 土方外运 | 项 | 1 |
| 3 | 干铺石子 | m2 | 198 |
| 4 | 现浇砼水泥场地（厚10cm，泵送商品C25砼混凝土） | m2 | 198 |
| 5 | 沿口水泥侧石（含人工材料） | m | 19 |
| 6 | 清理场地 | 项 | 1 |

（二）施工地点、要求

1.本项目地点位于湖州师范学院中校区餐厅北边快递点西侧，中标人需对道路北侧、快递点西侧的长方形区域进行场地整改。该场地原先为部分水泥，部分泥地组成。现将该部分场地进行整体开挖，重新浇筑成水泥场地，高度与东侧快递点地面齐平，略高于现有道路，并与道路间用间隔砖竖状拦隔。地面整体自东向西略微倾斜以利排水，并在最西侧开挖排水沟导入窨井。

2.具体施工要求投标人可联系项目联系人陈老师，电话：13587284634。

四、报价要求、标的

本项目预算标的：人民币贰万伍仟柒佰元整（¥25700元），报价超过预算标的作为废标处理。报价包含保险费、运费、税金等一切费用。

五、工程验收、结算及付款方式

1.全部工程完工，准备交工验收前，中标人应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除，当具备交工验收条件时，中标人提出申请，由招标人组织相关人员对工程进行全面竣工验收。经验收，有不符合项，中标人应采取相应的整改措施，无条件整改，直至验收合格。由此发生的费用和延误的工期均由中标人负责。

2.本工程竣工验收合格后，须进行工程审计。合同工程量范围内：审计价低于合同价，工程款结算以审计价为准；审计价高于合同价，工程款结算以合同价为准。审计追加费由中标人支付。

合同工程量部分审计费由招标人支付，合同工程量增加部分审计费由中标人支付。

3.审计内容：工程量、单价

4.付款方式：待工程竣工验收合格并经工程审计后，招标人支付工程结算款的90%，中标人须一次性开具工程结算款全额发票；其余工程结算款的10%自竣工验收合格两年后支付。

5.工程量如有增减，经招标人和中标人双方签署工程联系单确认后，根据中标造价中有关单价（审计单价低于中标单价，按审计单价计算）进行结算；如无类似工程量及单价，按工程直接费加税金，经审计后列入结算。

六、工程质保期

本工程质保期按国家房屋建筑工程质量保修办法规定办理，即：地基基础和主体结构工程为10年，屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，其他电气、给排水等为2年。质保期内出现非人为原因损坏等，响应到校时间为3小时，免费维修（含人工及材料）。质保期从竣工验收合格之日起计算。

七、完成时间

中标人于2017年10月25日前完成。

八、招标文件的解释与修改

（一）招标文件的解释

投标人对招标文件如有疑问，应在报名截止前按招标文件中注明的招标人地址，以书面形式向招标人提出询问。招标人将视情况确定采用适当方式加以说明或以书面形式给予答复。

（二）招标文件的修改

1.招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式（包括信函或传真，下同）通知所有投标报名人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。

2.为使投标人有合理的时间考虑经修改的招标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已报名的投标人。

3.招标文件的修改文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

九、投标材料组成及要求

（一）投标材料组成

1. 符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本复印件、有效税务登记证副本复印件、有效开户许可证复印件及其他必须具备的证照。

2.投标人代表资格证明

2.1由授权代表进行投标的(个体工商户不接受授权)，须提交投标授权书（附件1）、投标代表身份证正反面复印件、法定代表人（或单位负责人）身份证正反面复印件。法定代表人（或单位负责人）的认定以投标人投标材料中营业执照所登记为准，下同。

2.2法定代表人（投标人为法人的）进行投标的，须提交法定代表人身份证正反面复印件。

2.3单位负责人（投标人非法人的）进行投标的，须提交单位负责人身份证正反面复印件。

- 3.报价单（附件2）。

- 4.售后服务承诺书（附件3）。

（二）投标材料要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供材料，并在每一页材料上加盖投标人单位红章予以确认，同时保证所提供全部资料的真实有效性，否则其投标可能被拒绝甚至中标后在合同执行过程中被废除。

九、投标材料的提交

（一）提交要求

1.投标人必须按招标文件的要求提供投标材料，并在投标截止时间内提交于招标人。

2.招标人将拒绝在招标文件规定的提交截止时间后收到的投标材料，视为投标人主动放弃参与竞标权。

（二）投标材料的修改和撤销

1.投标人在提交投标材料后可对其材料进行修改或撤销，该修改或撤销的书面文件必须经投标人授权代表签字。但招标人须在投标材料提交截止时间之前收到该修改或撤销的书面文件，否则该修改或撤销无效。

2.投标材料提交截止时间后，不得修改。

（三）投标保证金和履约保证金

1.本次招标投标保证金：人民币贰仟元整（¥2000元）。

2.招标结束后，凭保证金收据，招标人7个工作日内退还未中标人的投标保证金。中途退出投标的单位，保证金不予退还，各投标人投标材料一律不退还。

3.履约保证金：人民币贰仟元整（¥2000元）。中标人投标保证金自动转为履约保证金，验收合格后，若无质量问题，退还履约保证金（不计息）。

十、投标相关事项与要求

1.本次招标仅接受现场投标，其他邮寄、电话、电子邮件、传真等形式的投标概不接受。

2.无论投标过程中的做法与结果如何，投标人自行承担所有与参加投标相关的全部费用。

十一、中标方式

本次招标采用二次报价方式定标，现场公布第一次报价的平均价，以第二次现场报价为准（各投标人二次报价不得超过一次报价，否则视为无效报价），并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人，以此类推。

十二、合同授予

（一）资格最终审查

招标人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，招标人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

招标结束且公示无异议，招标人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与招标人使用部门签订合同。

（三）合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与招标人使用部门签订合同。

2.招标文件及其解释修改文件、中标人的投标材料等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与招标人使用部门签订合同。

3.中标人不遵守招标文件或投标材料的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，招标人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.签约后，招标结束。招标人对中标结果不负责解释。

5.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与招标文件违背。

十三、相关术语

招标人：系指本次招标的湖州师范学院后勤服务总公司

投标人：系指具备申请条件的投标单位

十四、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.hutc.zj.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务总公司

2017年 9月 28日

附件1：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院后勤服务总公司：

我         （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院中校区餐厅北边快递点西侧场地整改项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

本授权委托书有效期：

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

附件2：

湖州师范学院中校区餐厅北边快递点西侧

场地整改项目报价单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机开挖土方（厚20cm） | m2 | 198 |  |  |
| 2 | 土方外运 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 干铺石子 | m2 | 198 |  |  |
| 4 | 现浇砼水泥场地（厚10cm，泵送商品C25砼混凝土） | m2 | 198 |  |  |
| 5 | 沿口水泥侧石（含人工材料） | m | 19 |  |  |
| 6 | 清理场地 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 人民币（大写）： ¥ 元 |  |  |  |  |

我单位已阅读本项目招标文件并响应文件中的各条款。并同意按此价格整改。

投标单位：

（盖章）

投标代表（签字）：

日期：         年     月     日

附件3：

施工及售后服务承诺书

湖州师范学院后勤服务总公司：

我单位完全响应招标文件的要求，并对湖州师范学院中校区餐厅北边快递点西侧场地整改项目的施工及售后服务作如下承诺：

- 我单位负责本项工程的管理人员、技术人员、施工人员符合工程及招标人的要求，以确保工程质量。我单位在施工时，做好各项安全防范措施，因我单位原因造成人员及财产损失的，由我单位负全部责任。

- 质量保修期内出现工程质量问题，由我单位负责处理，实行免费包修，直至产品符合质量要求，我单位承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质量保修期顺延。

- 质量保修期内，由于我单位工程质量问题，而给招标人造成重大损失，我单位承担赔偿责任。

- 因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由我单位负全责。

- 其他：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日