湖州师范学院德清湖月亮湾广场

外墙脱落维修项目

招

标

文

件

湖州师范学院后勤服务中心

2019年5月30日

投标须知

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 湖州师范学院 |
| 2 | 项目名称 | 湖州师范学院德清湖月亮湾广场外墙脱落维修项目 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 报名截止 时间/地点 | 报名时间：2019年5月30日至2019年6月5日，上午 8：30—11：00；下午 14：00—17：00（工作日）。 报名截止：2019年6月5日(周三)17:00时。 报名地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼214室（采购管理办公室） |
| 5 | 投标截止 时间/地点 | 投标截止时间：2019年6月6日（周四）14:30时 地点：浙江省湖州市湖州师范学院东校区2号行政楼214室 |
| 6 | 答疑时间 | 投标人对本次招标的所有疑问于报名截止时间前联系招标人 |
| 7 | 开标 时间/地点 | 投标截止时间：2019年6月6日（周四）14:30时 开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼222室 |
| 8 | 招标联系人 | 联系人：徐老师 电话：0572-2321597；传真：0572-2321597 |
| 9 | 项目联系人 | 联系人：蒋老师 电话：0572-7232323 |

一、投标人资质要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本工程项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.招标人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人。上述情形如有发现，招标人将保留取消投标人中标资格的权利。

二、项目内容及说明

（一）施工内容：详见《湖州师范学院德清湖月亮湾广场外墙脱落维修项目-工程量清单》

（二）工程量清单编制依据：

1.本工程为湖州师范学院德清湖月亮湾广场外墙脱落维修项目。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

4、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；

5、《房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》；

6、主要人工、材料价格按湖州市建设工程造价信息（市区）及浙江省建设工程造价信息2019年第4期计入。

（三）、工程质量、材料、施工等要求：

1.按建筑、装饰工程项目施工规范；

2.施工现场做好完全围护、建筑垃圾日产日清；

3.装饰材料符合国家环保要求，如招标人提出质疑，中标人应出具第三方检测报告。

（四）清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

三、其他有关说明：

1、装饰材料样式、颜色需由招标人、设计、监理认可后施工。

2、工程量清单应与合同条款、技术规范等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

3、对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的，投标人结合清单编码、原设计图纸及相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工设计说明及施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。

4、措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。

5、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

1）、环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；

2）、施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保护措施及费用请投标人计入投标总价；

3）、要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内予以考虑；

4）、本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中予以考虑；

5）、垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，装修完成现场必须清理干净；

6）、施工员办公用房场地、材料堆放及加工场地均由招标人统一分配，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从招标人安排并按招标人要求实施；

7）、施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整；

8）、对本工程中所用材料，在施工过程中招标人有权根据实际情况再作调整；

9）、本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品；

10）、本工程预留金人民币1000元放入装修部分，用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

6、投标单位均自主报价，但应符合要求。中标人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经招标人和监理人确认；

7、本工程施工范围内的地形情况，请投标人投标报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述，本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础。工程竣工结算时，工程量结合现场实际发生的量为准；

四、预算标的

本项目报价不得高于人民币贰万肆仟肆佰伍拾陆元整（￥24456.00），否则作为废标处理。报价包含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及风险等全部费用。

五、工期要求

2019年6月底前完成。

六、工程质保期

本项目工程质保期自竣工验收合格之日起满一年，质保期内出现非人为原因损坏等，中标人应负责免费维修。

七、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标人提供全额正规税务发票，招标人支付至审计审定价格的100%。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

八、招标文件的解释与修改

（一）招标文件的解释

投标人对招标文件如有疑问，应在报名截止时间前按招标文件中注明的招标人地址，以书面形式向招标人提出询问。招标人将视情况确定采用适当方式加以说明或以书面形式给予答复。

（二）招标文件的修改

1.招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式（包括信函或传真，下同）通知所有领取招标文件的投标人。

2.为使投标人有合理的时间考虑经修改的招标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已领取招标文件的投标人。

3.招标文件的修改文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

九、投标文件的编制

（一）编制要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件组成材料必须齐全，并保证所提供全部资料的真实有效性，否则其投标可能被拒绝甚至中标后在合同执行过程中被废除。

2.投标文件文件正本壹份、副本壹份，副本为正本的复印件。在投标文件每一页上加盖投标人单位红章予以确认，或者装订成册后加盖骑缝章确认（骑缝章每页盖全，不得缺失）。

3.投标文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在投标文件提交截止时间前由专人将投标文件送至开标地点并交指定工作人员。若出现文件袋未密封、未按规定密封、文件袋上没有加盖投标单位红章，均视为未响应招标文件要求，予以废标。

4.投标文件中原则上不许有加行、涂抹或改写。若有修改项目，应由签署投标文件的人进行签字确认。

5.所有材料必须保证印迹清晰可辨，否则责任自负；同时必须按下文中“投标文件的组成”中要求，装订成册后提交。

6.所有材料涉及手写、签字等必须使用黑色水笔书写。

7.以上编制要求及招标文件附件中投标文件相关格式要求必须满足，否则将视为未响应招标文件要求，予以废标。

（二）投标文件的组成

1.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照等必须具备的证照。

2.投标人代表资格证明

2.1由授权代表进行投标的（个体工商户不得授权），须提交投标授权书（附件1）、投标代表身份证正反面复印件、法定代表人（或单位负责人）身份证正反面复印件。法定代表人（或单位负责人）的认定以投标人投标文件中营业执照所登记为准，下同。

2.2法定代表人（投标人为法人的）进行投标的，须提交法定代表人身份证正反面复印件。

2.3单位负责人（投标人非法人的）进行投标的，须提交单位负责人身份证正反面复印件。

3.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）（附件2）；

4.工程报价清单。

九、投标文件的提交

（一）提交要求

1.投标人必须按招标文件的要求编制投标文件，并在投标截止时间内提交于招标人。

2.招标人将拒绝在招标文件规定的提交截止时间后收到的投标文件，视为投标人主动放弃参与竞标权。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，该修改或撤销的书面文件必须经投标人授权代表签字。但招标人须在投标文件提交截止时间之前收到该修改或撤销的书面文件，否则该修改或撤销无效。

2.投标文件提交截止时间后，不得修改投标文件。

（三）履约保证金及质保金：签订合同时，中标人缴纳履约保证金人民币叁仟元整（￥3000.00），自验收合格之日起，履约保证金自动转为质保金，质保期满后，如无质量问题并经招标人确认后全额无息退还。

十、投标相关事项与要求

1.本次招标仅接受现场投标，其他邮寄、电话、电子邮件、传真等形式的投标概不接受。

2.无论投标过程中的做法与结果如何，投标人自行承担所有与参加投标相关的全部费用。

3.各投标人投标文件一律不退还。

十一、中标方式

本次招标采用现场二次报价方式定标，各投标人二次报价的单价、总价均不得超过一次报价，否则视为无效报价，并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人，以此类推。

十二、定标及合同授予

（一）资格最终审查

招标人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，招标人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

招标结束且公示无异议，招标人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与招标人签订合同。中标通知书发出后，招标结束。招标人对中标结果不负责解释。

（三）合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

2.招标文件及其解释修改文件、中标人的投标文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与招标人签订合同。

3.中标人不遵守招标文件或投标文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，招标人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与招标文件违背。

十三、相关术语

招标人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的投标单位。

十四、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.hutc.zj.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2019年5月30日

- 附件1：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院德清湖月亮湾广场外墙脱落维修项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

- 附件2:

施工安全和保修服务承诺书

湖州师范学院：

我单位完全响应招标文件的要求，并对湖州师范学院德清湖月亮湾广场外墙脱落维修项目的施工及售后服务作如下承诺：

- 我单位负责本项工程的管理人员、技术人员、施工人员符合工程及招标人的要求，以确保工程质量。我单位在施工时，做好各项安全防范措施，因我单位原因造成人员及财产损失的，由我单位负全部责任。

- 质保期一年内出现工程质量问题，由我单位负责处理，实行免费包修，直至符合质量要求，我单位承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质保期顺延。

- 质保期一年内，由于我单位工程质量问题，而给招标人造成重大损失，我单位承担赔偿责任。

- 因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由我单位负全责。

- 工期：

投标人名称（盖章）：

法定代表人/负责人签字：

日期:      年   月   日