后勤服务中心中校区增设快餐售卖点

场地改造项目

竞

争

性

谈

判

文

件

湖州师范学院后勤服务中心

2019年12月3日

投标须知

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 湖州师范学院 |
| 2 | 项目名称 | 后勤服务中心中校区增设快餐售卖点场地改造项目 |
| 3 | 招标方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 报名截止 时间/地点 | 报名时间：2019年12月3日至2019年12月9日，上午 8:30—11:00；下午 13:30—16:30（工作日）。 报名截止：2019年12月9日(周一)16:30时。 报名地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼214室（采购管理办公室） |
| 5 | 投标截止 时间/地点 | 投标截止时间：2019年12月10日（周二）10:00时 地点：浙江省湖州市湖州师范学院东校区2号行政楼214室 |
| 6 | 答疑时间 | 投标人对本次招标的所有疑问于报名截止时间前联系招标人 |
| 7 | 开标 时间/地点 | 开标时间：2019年12月10日（周二）10:00时 开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区 2号行政楼222室 |
| 8 | 招标联系人 | 联系人：徐老师 电话：0572-2321597；传真：0572-2321597 |
| 9 | 项目联系人 | 联系人：孙老师 电话：13957280818 |

一、投标人资质要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本工程项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.招标人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人。上述情形如有发现，招标人将保留取消投标人中标资格的权利。

二、项目内容及说明

（一）施工内容：详见《后勤服务中心中校区增设快餐售卖点场地改造项目-工程量清单》

（二）工程量清单编制范围：

本标段工程量清单编制范围：墙体拆除、面砖铺设、墙面及天棚刷乳胶漆、墙面铺设面砖等内容。

（三）工程量清单编制依据：

1.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及浙江省补充条款和浙江省计价表式；

2.浙江省建设工程计价规则（2018版）；

3.《浙江省建筑工程预算定额（2018）》、《浙江省安装工程预算定额（2018）》、《浙江省市政工程预算定额（2018）》；

4.费率按照《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》及相关政策性文件进行计取，其中安全文明施工基本费及扬尘污染防治增加费根据《湖建发[2016]38号》文件规定调整，安全文明施工基本费的费率取值不得低于文件公布费率的下线；

5.《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》建建发[2016]144号。

6.《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》，浙建站定[2016]23号。

7.《关于营改增后浙江省建设工程材料信息发布工作调整的通知》浙建站信[2016]25号。

8.《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》浙建站定[2016]54号。

9.国家及建设行政主管部门颁布的相关施工规范；质量验收规范及其他相关文件。；

10.主要材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2019年第10期、市场价、设备价；

（四）工程质量、施工等要求：

1、工程质量：合格。

2、施工及管理要求：

在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由中标人承担一切责任及费用。相应费用请投标人在报价中综合考虑。

（五）安全防护、文明施工措施、规费、税金等要求：

（1）、 安全文明施工费费用的取费费率：土建工程不得低于5.14%；取费基数为人工费+机械费。

（2）、规费的取费基数为"人工费+机械费"，土建工程规费取27.92％。

（3）、税金费率按9％计取（增值税）；

（六）编制说明

1.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

2.清单中项目特征未描述详尽的，投标人应根据项目特征内容及清单计价指引综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。

3.投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）施工用水、用电（包括电源、水源、接水、接电）均由中标人自行解决，所需费用计入投标报价中。因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施项目费。

（2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求设置并承担相关费用；施工外围交通标志牌（告示牌）按业主及城管部门要求设置并承担相关费用。围护样式、材质需符合城管、交警及建设单位的要求。

（3）施工期间应保证道路的正常通行，保证周边区域出入安全，并承担相关费用；与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及费用；与其他施工单位配合费用；前述所需费用请在投标报价中予以考虑。

（4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道、路灯照明、绿化等，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,所需修复费用请在投标报价中予以考虑。

（5）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用等由中标人自行考虑解决。

（6）施工办公用房场地、材料堆放及加工场地均由中标人自行解决，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中予以考虑，工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施。

4.投标人应充分考虑以项为单位的措施项目，其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整。措施项目清单计价表未列项的措施项目投标人可以根据施工需要自行增加补充，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。

5.清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价；

6.装饰垃圾清理费包含在综合单价内。

7.措施费实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等而调整费用。

8.投标单位应结合本工程施工图及现场实际情况编制施工组织设计方案，并进行投标报价，如报价中未含相应技术措施费用，视作优惠，结算时费用不予调整。措施项目清单是按照常规进行编制的，如清单中未列项的，或与投标人的施工组织不一致，投标人可自行增补项目，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。本工程措施费用一次性包干。

9.风险金自行考虑计入报价，中标后不作调整。

三、预算标的

本项目报价不得高于人民币贰万叁仟叁佰贰拾肆元整（￥23324.00），否则作为废标处理。报价包含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、保险费、措施费、机械费及安装费等全部费用。

四、质保期及其它

1.本项目工程质保期自竣工验收合格之日起满两年，质保期内出现非人为原因损坏等，中标人应负责免费维修。

2.本工程项目施工完成后30日历天内，中标人应向招标人提交竣工验收申请及相关资料；竣工验收合格之日起30日历天内，中标人应向招标人提交竣工报告、竣工结算书及相关资料，进行工程项目审计。如中标人未按规定期限执行，由此引起的工程验收及结算延期责任由中标人承担。

五、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标人提供全额正规税务发票，招标人支付至审计审定价格的100%。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

六、竞争性谈判文件的解释与修改

（一）竞争性谈判文件的解释

投标人对竞争性谈判文件如有疑问，应在报名截止时间前按竞争性谈判文件中注明的招标人地址，以书面形式向招标人提出询问。招标人将视情况确定采用适当方式加以说明或以书面形式给予答复。

（二）竞争性谈判文件的修改

1.招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改竞争性谈判文件，并以书面形式（包括信函或传真，下同）通知所有领取竞争性谈判文件的投标人。

2.为使投标人有合理的时间考虑经修改的竞争性谈判文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已领取竞争性谈判文件的投标人。

3.竞争性谈判文件的修改文件将构成竞争性谈判文件的一部分，对投标人具有约束力。

七、投标文件的编制

（一）编制要求

1.投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供投标文件，投标文件组成材料必须齐全，并保证所提供全部资料的真实有效性，否则其投标可能被拒绝甚至中标后在合同执行过程中被废除。

2.投标文件文件正本壹份、副本壹份，副本为正本的复印件。在投标文件每一页上加盖投标人单位红章予以确认，或者装订成册后加盖骑缝章确认（骑缝章每页盖全，不得缺失）。

3.投标文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在投标文件提交截止时间前由专人将投标文件送至开标地点并交指定工作人员。若出现文件袋未密封、未按规定密封、文件袋上没有加盖投标单位红章，均视为未响应竞争性谈判文件要求，予以废标。

4.投标文件中原则上不许有加行、涂抹或改写。若有修改项目，应由签署投标文件的人进行签字确认。

5.所有材料必须保证印迹清晰可辨，否则责任自负；同时必须按下文中“投标文件的组成”中要求，装订成册后提交。

6.所有材料涉及手写、签字等必须使用黑色水笔书写。

7.以上编制要求及竞争性谈判文件附件中投标文件相关格式要求必须满足，否则将视为未响应竞争性谈判文件要求，予以废标。

（二）投标文件的组成

1.符合本竞争性谈判文件资质要求的材料：如有效营业执照等必须具备的证照。

2.投标人代表资格证明

2.1由授权代表进行投标的（个体工商户不得授权），须提交投标授权书（附件1）、投标代表身份证正反面复印件、法定代表人（或单位负责人）身份证正反面复印件。法定代表人（或单位负责人）的认定以投标人投标文件中营业执照所登记为准，下同。

2.2法定代表人（投标人为法人的）进行投标的，须提交法定代表人身份证正反面复印件。

2.3单位负责人（投标人非法人的）进行投标的，须提交单位负责人身份证正反面复印件。

3.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）（附件2）；

4.工程报价清单。

八、投标文件的提交

（一）提交要求

1.投标人必须按竞争性谈判文件的要求编制投标文件，并在投标截止时间内提交于招标人。

2.招标人将拒绝在竞争性谈判文件规定的提交截止时间后收到的投标文件，视为投标人主动放弃参与竞标权。

（二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，该修改或撤销的书面文件必须经投标人授权代表签字。但招标人须在投标文件提交截止时间之前收到该修改或撤销的书面文件，否则该修改或撤销无效。

2.投标文件提交截止时间后，不得修改投标文件。

（三）履约保证金及质保金：签订合同时，中标人缴纳履约保证金人民币贰仟叁佰元整（￥2300.00），自验收合格之日起，履约保证金自动转为质保金，质保期满后，如无质量问题并经招标人确认后全额无息退还。

九、投标相关事项与要求

1.本次招标仅接受现场投标，其他邮寄、电话、电子邮件、传真等形式的投标概不接受。

2.无论投标过程中的做法与结果如何，投标人自行承担所有与参加投标相关的全部费用。

3.各投标人投标文件一律不退还。

十、中标方式

本次招标采用以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人，以此类推。

十一、定标及合同授予

（一）资格最终审查

招标人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，招标人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

招标结束且公示无异议，招标人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与招标人签订合同。中标通知书发出后，招标结束。招标人对中标结果不负责解释。

（三）合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

2.竞争性谈判文件及其解释修改文件、中标人的投标文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与招标人签订合同。

3.中标人不遵守竞争性谈判文件或投标文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，招标人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与竞争性谈判文件违背。

十二、相关术语

招标人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的投标单位。

十三、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2019年12月3日

- 附件1：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加后勤服务中心中校区增设快餐售卖点场地改造项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

- 附件2:

施工安全和保修服务承诺书

湖州师范学院：

我单位完全响应竞争性谈判文件的要求，并对后勤服务中心中校区增设快餐售卖点场地改造项目的施工及售后服务作如下承诺：

- 我单位负责本项工程的管理人员、技术人员、施工人员符合工程及招标人的要求，以确保工程质量。我单位在施工时，做好各项安全防范措施，因我单位原因造成人员及财产损失的，由我单位负全部责任。

- 质保期两年内出现工程质量问题，由我单位负责处理，实行免费包修，直至符合质量要求，我单位承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质保期顺延。

- 质保期两年内，由于我单位工程质量问题，而给招标人造成重大损失，我单位承担赔偿责任。

- 因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由我单位负全责。

- 工期：

投标人名称（盖章）：

法定代表人/负责人签字：

日期:       年    月    日