湖州师范学院东校区教工餐厅改造项目土建工程

招

标

文

件

湖州师范学院后勤服务总公司

二○一三年七月三十一日

投标须知

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标单位 | 单位名称：湖州师范学院后勤服务总公司 地址：浙江省湖州市湖州师范学院东校区2号行政楼216室 |
| 2 | 项目名称 | 湖州师范学院东校区教工餐厅改造项目土建工程 |
| 3 | 投标保证金 | 人民币伍仟元整（￥5000元）（投递标书前交纳） |
| 4 | 招标文件 | 招标文件（包括施工图、工程量清单） |
| 5 | 答疑时间 | 投标方对本次招标的所有疑问于2013年8月5日16时前送达招标人。招标人答疑于2012年8月5日17时前统一答复。答疑以书面或会议形式进行，另行通知。 |
| 6 | 投标截止 时间/地点 | 投标书送交截止时间：2013年8月6日9：00前。 投标书送交地点：湖州师范学院后勤服务总公司采购与招投标中心 （湖州师范学院东校区2号行政楼216室）。 注:投标书递交正本1份、副本2份。 |
| 7 | 开标 时间/地点 | 开标时间：2013年8月6日9：00。 开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼222室。 注：开标时，投标方的法定代表人或授权代表需携带本人有效身份证原件及复印件，授权代表还需出示授权委托书(原件：单位盖章及法定代表人签字)。 开标前投标保证金未交纳，视为自动弃标。 |
| 8 | 履约保证金 | 履约保证金人民币壹万元整（￥10000元），在合同签约前交招标单位财务。 |
| 9 | 联系人 | 联系人：钟老师 电话：2322055 传真：2321597 |

注：以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。

一、招标方式

本项目招标方式为公开招标方式；投标方需为法人企业，具有三级及以上建筑装饰装修工程施工资质。

二、招标范围、报价、内容及质量要求

1.本项目为湖州师范学院东校区教工餐厅改造土建项目工程，招标人为湖州师范学院后勤服务总公司。

2.投标报价：本项目综合报价不得高于人民币壹拾捌万壹仟肆佰玖拾肆元整，否则作为废标处理。

3.工程内容：详见附件（施工图；工程量清单）。

4.工期及质量要求：

本工程工期要求：2013年8月31日前竣工并通过验收。工程须严格按照合同条款和要求以及国家、省、市有关施工验收规范、规程进行，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故，确保本工程验收一次通过。若延误工期、竣工验收不合格，作违约处理。中标方负责返工修补至合格，除承担有关返工费用和延误所造成的工期损失外，按工程人工费的30％计罚。工期每延迟一天按合同金额0.3%支付违约金直至完工为止。

三、投标要求

投标方必须具有三级及以上建筑装饰装修工程施工资质。

四、招标文件

本工程的招标文件是招标和投标的有效依据，也是中标后签订工程合同的依据，对招、投标双方均有约束力，凡不遵守招标文件规定的投标将可能被拒绝或以废标处理。

1.招标单位提供以下资料：施工图；工程量清单。

2.招标文件的澄清：

投标方对招标文件如有疑问要求澄清的，或认为有必要与招标人进行技术交流，可在本文件投标须知规定的时间内将书面材料送达告知招标人，招标人根据内容将以书面或会议形式答疑。

3.招标文件的修改：

(1) 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件。修改文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标方均有约束力。

(2) 为使投标方有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更信息提前通知各投标方。

五、投标文件

1.投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及其附件（施工图；工程量清单）和其它涉及的要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2.本次招标采用资格审查方式，投标方应按招标文件要求提供资格审查相关证件，投标方所有作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求的，则投标方的资格为未通过，对未通过的投标方的投标文件不再进行评审。

3.投标文件的组成

(1)投标文件由施工组织设计技术标书和商务标书两部分组成：技术标书正本1份、副本2份；商务标书正本1份。正本和副本如有差别，以正本为准；单价与总价如有出入，以总价为准；金额大写与小写如有出入，以大写为准。

(2)施工组织设计技术标书的编制：

A、施工技术方案（包括完整施工图一套）及具体的施工方法说明书；

B、投标方的项目管理组织机构及技术力量配备；

C、一份详细的质量、安全及文明施工保证体系的具体内容和实施措施；

D、施工组织设计要按上述内容编制。

⑶商务标标书的编制：具体见“投标报价”。

投标书综合说明：

投标方营业执照及法人委托书（复印件加盖单位公章）；

企业资质证书（复印件加盖单位公章）；

⑷投标报价：

A、投标方须详细审阅招标文件，报计本工程施工范围内的一切费用及费率汇总表，投标方在报价时遗漏或估计不足，均为投标失误，若其投标被接受，不得再作任何调整，则投标方（中标方）需按合同文件的承包范围和国家验收规范进行工程施工、进度控制、质量控制及完成工程；

B、投标方必须认真勘察工程现场，使自己熟悉现场的位置、周围环境，了解场内供水、供电、运输等条件，取得一切可能影响其投标报价的资料。中标后不得以不完全了解现场情况为由，而向招标单位提出额外的费用补偿或延长竣工期限，对此招标单位将不作考虑。

C、除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险，责任等各项应有费用。

D、投标文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。

E、投标方报价低于招标文件规定的最高限价为有效报价。

六、投标文件的递交

1.投标文件的密封与标志

⑴投标方应将投标文件密封在一个外包封内，并在包封上盖章。 如不按上述规定密封、盖章的投标文件，招标单位将予以拒绝。

⑵投标文件递交至前附表所述的单位和地点。

2.投标截止期

投标方应按前附表规定的日期和时间之前递交投标文件。

七、招标过程

1.本次工程招标由湖州师范学院后勤服务总公司实施，在总公司物资采购与招投标领导小组的主持下进行。由物资采购与招投标领导小组对投标方的资质、工程质量、工期、资金、实力、经验、信誉、承诺、措施等进行严格审查。

2.中标方在接到中标通知后3日内，必须按照《中华人民共和国合同法》、

招标文件及投标书的各项中标要约与承诺条件，签订合同，并同时缴纳履约保证金。

3.中标方与招标单位签订工程合同并交纳履约保证金后，本次招标结束。

4.招标单位退还未中标方的投标保证金。中途退出投标的单位，保证金不予退还，各投标方投标书一律不退还。

八、中标方式

本次招标采用二次报价方式，现场公布第一次报价平均价，以第二次现场报价为准，并以最低报价者为中标方，中标方若弃权，则以次低价者为中标方，以此类推。

九、工程验收、结算及付款方式

1.全部工程完工，准备交工验收前，中标方应将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除，当具备交工验收条件时，中标方应书面提请招标方对工程进行全面竣工验收。经验收，有不符合项，中标方应采取相应的整改措施，无条件整改，直至验收合格。由此发生的费用和延误的工期均由中标方负责。

2.本工程竣工验收合格后，须进行工程审计，工程款结算以审计价为准；如审计价高于合同价，以合同价为准。审计费用合同双方各承担50%。

3.付款方式：工程竣工验收合格审计后支付结算价的90%，同时退还履约保证金（不计息）；其余10%工程款自竣工验收合格后一年后付清。

6.工程量如有增减，由建设单位签证后，根据中标造价中有关单价进行结算；如无类似工程量及单价，按工程直接费加税金，经审计后列入结算。

十、工程保修

工程质保期及保证年限：

1.本工程质保期按国家房屋建筑工程质量保修办法规定处理，即：地基基础和主体结构工程为10年，屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年，其他电气、给排水等为2年。质保期内出现非人为原因损坏等，响应到校时间为3小时，免费维修（含人工及材料）。质保期从竣工验收合格之日起计算。

2.质量保修期内出现工程质量问题，由乙方负责处理，实行免费包修，直至工程符合质量要求，乙方承担所需一切费用。如发生较大质量问题则质量保修期顺延。

3.质量保修期内，由于乙方工程质量问题，而给甲方造成重大损失，乙方应承担赔偿责任。

4.因施工质量等引起的意外事故发生，一切责任由中标方负全责。

5.中标方必须保护好成品，交工验收前若中标方因保护不当造成损失，中标方应进行返修直至更换，造成的一切损失由中标方承担。

十一、中标结果公示方式、公示期限及投诉受理：

甲方将中标结果在湖州师范学院后勤服务网上进行公示,网址：（houqin.hutc.zj.cn），公示期限另定。如有单位或个人对中标结果有异议，请在公示期限内通过书面方式对本次招标工作进行投诉。

投诉受理部门：湖州师范学院后勤服务总公司监控部；联系电话：0572-2321179；电子邮箱：qsm@hutc.zj.cn。

十二、报名时间、地点、联系人及联系方式：

报名时间：招标公告发布之日起至2013年8月5日16时止（周六除外）。

报名地点：浙江省湖州市湖州师范学院东校区2号行政楼216室。

联系人：钟老师 胡老师；联系电话：0572-2322055；传真：0572-2321597；电子邮箱：hushu@hutc.zj.cn。

十三、报名须知：

符合招标文件要求的企业法人在报名期限内，凭有效期内的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业法定代表人身份证复印件（如委托代理人，需提供企业法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件）到招标方指定地点报名。

十四、招标公告发布方式：

湖州师范学院后勤服务网（houqin.hutc.zj.cn）

十五、投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。

（本招标文件总计6页，以下无正文）

湖州师范学院后勤服务总公司

二○一三年七月三十一日