湖州师范学院云锦餐厅改造工程施工图设计项目询价文件

一、项目名称：湖州师范学院云锦餐厅改造工程施工图设计项目。

二、招标方式：公开询价。

三、公告时间：2022年4月12日至2022年4月18日。

四、资格要求

1.投标人应具备独立承担民事责任的能力，具有本项目经营范围，持有国家规定从事本行业的一系列相关证件。

2.采购人不接受以下投标人投标：正在接受国家有关部门审查、被其他兼并(或收购)、或目前因重大经济纠纷涉讼、刑事涉案的单位和个人；任何形式的联合体。上述情形如有发现，采购人将保留取消投标人中标资格的权利。

3.设计单位必须满足建筑设计行业乙级及以上资质，供应商为浙江省外企业的须具备有效的进浙备案证明。

五、项目概括、设计要求及设计结果

1.项目概括：项目建筑面积约493㎡，项目投资估算约85万元。其中主要项目预算如下：工程装修预算约42万，厨房设备采购预算约25万，桌椅采购预算约5万，燃气改造预算约8万。经实地勘察，充分论证，多次修改，云锦餐厅概念性方案设计已设计完成，整体设计理念“简洁、实用而又不失设计感”。为使设计方案更加完善、合理，功能布局更加全面，需在云锦餐厅概念性方案设计基础上对方案进行深化设计并完成施工图设计。

2.设计要求：本采购项目所涉及的设计包括根据云锦餐厅概念性设计（详见附件3）确定设计方案（含平面图，厨房设计需通过市场监管局审批）、施工图设计（含给排水、电气、弱电、排烟、空调、桌椅、窗帘、厨房设备、装饰等各专业设计）以及后续设计、后期施工全过程配合服务直至完成竣工验收。

设计需符合前期整体概念性设计理念；厨房设计布局合理，符合市场监管局要求；大厅设计以布局合理、全面，风格简约、明亮，节约成本为主，含对餐厅外立面的设计；质量标准：符合现行国家及地方规范要求。

注：现场勘察及具体要求可咨询项目联系人。项目联系人：杨老师，联系电话：0572-2321227。

3.设计结果：

设计方案（CAD电子稿及A3彩色效果图2套）、施工图(CAD电子稿及标准蓝图2套)。

六、项目预算

本项目报价不得高于人民币壹万陆仟元整（￥16000元），否则作为废标处理。报价包含完成方案深化设计、施工图设计、后续设计、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等全部费用。

七、履约保证金

本项目的履约保证金按合同金额的10%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。采购人单位名称：湖州师范学院食堂；开户行：建行湖州吴兴支行；账号：33050164933500001211。

八、项目完成时间

确定中标供应商后3个工作日内完成方案深化设计（需满足相关部门报批要求）；确定中标供应商后9个工作日内提交施工图设计文件。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。

九、付款方式

湖州师范学院云锦餐厅改造工程项目验收合格后30天内中标人开具正规税务发票，采购人在14个工作日内完成付款。

十、报价文件编制：

投标人的报价文件中应包含以下内容（报价文件密封，一式两份，一正一副，装订成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

- 1.投标报价清单（附件1）报价以人民币计，并以大写为准。

2.符合本招标文件资质要求的材料：如有效营业执照副本、建筑设计资质证书等必须具备的证照；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件；（附件2）

4.服务承诺书；

5.其他相关资料。

十一、报价文件的提交时间地点、联系电话

1.报价文件应装入档案袋密封，封条上须加盖投标人红章，在报价文件由投标人将报价文件送至接受地点并交采购人。

2.文件提交时间：2022年4月20日（周三 ）9：00时。

3.文件接受地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区2号行政楼214室（由于疫情防控原因，具体联系接收人）。

4.联系人：卢老师，联系电话：0572-2321597。

十二、招评审方法及成交

评审方法：最低评标价法。询价小组对确定为符合询价文件的资质要求且实质上响应询价文件要求的报价文件进行评价和比较，按照其报价由低到高的顺序进行排序。并以最低报价者为中标人，中标人若弃权，则以次低价者为中标人。

十三、资格最终审查

（一）网上公示

采购人将审查有效中标结果并在湖州师范学院后勤服务网公示，公示期为三个工作日，采购人只接受公示期内收到的单位的书面异议和书面投诉，拒绝公示期外收到的任何形式投诉。

（二）中标通知

询价结束且公示无异议，采购人将以书面形式发出中标通知书。中标通知书作为签定合同的依据，一经发出即产生法律效力。中标人凭中标通知书与采购人签订合同。中标通知书发出后，本项目询价结束。采购人对中标结果不负责解释。

十四、合同签订

1.中标人按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.询价文件及其解释修改文件、中标人的报价文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到中标通知书后7个工作日内与采购人签订合同。

3.中标人不遵守询价文件或报价文件的要求、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书7天内借故拖延、拒签合同者，采购人即可取消该单位的中标权，另选其他投标人中标。

4.合同内容双方可就相关事项形成约定，但相关约定内容不得与询价文件违背。

十五、相关术语

采购人：系指本次招标的湖州师范学院。

投标人：系指具备申请条件的报价单位。

十六、招标信息发布

本次招标所涉及的招标公告、变更公告、中标公示等信息发布均采用电子形式发布，发布网址：http://houqin.zjhu.edu.cn/“通知公告”栏。

（以下无正文）

湖州师范学院后勤服务中心

2022年4月11日

合同主要条款

甲方：湖州师范学院                           （以下简称甲方）

乙方：_______________________                （以下简称乙方）

根据湖州师范学院云锦餐厅改造工程施工图设计项目询价文件的要求和乙方的承诺，甲、乙双方按照平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，共同达成以下合同条款。

一、项目名称、合同总价

1.项目名称：湖州师范学院云锦餐厅改造工程施工图设计项目。

2.合同总价：人民币_____________整（￥________）。合同总价包含完成方案深化设计、施工图设计、后续设计、后期施工全过程配合服务等全部设计费用及材料费、人工费、保险费、现场踏勘费、检测费、税金等全部费用。

- 设计要求及设计结果

本采购项目所涉及的设计包括根据云锦餐厅概念性设计确定设计方案（含平面图，厨房设计需通过市场监管局审批）、施工图设计（含给排水、电气、弱电、排烟、空调、桌椅、窗帘、厨房设备、装饰等各专业设计）以及后续设计、后期施工全过程配合服务直至完成竣工验收。

设计需符合前期整体概念性设计理念；厨房设计布局合理，符合市场监管局要求；大厅设计以布局合理、全面，风格简约、明亮，节约成本为主，含对餐厅外立面的设计；质量标准：符合现行国家及地方规范要求。

设计结果：设计方案（CAD电子稿及A3彩色效果图2套）、施工图(CAD电子稿及标准蓝图2套)。

- 三、履约保证金

本项目的履约保证金按合同金额的10%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；乙方应根据甲方要求汇入甲方指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。甲方单位名称：湖州师范学院食堂；开户行：建行湖州吴兴支行；账号：33050164933500001211。

- 四、项目完成时间

2022年___月____日前完成方案深化设计（需满足相关部门报批要求）；2022年___月____日前提交施工图设计文件。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。

五、付款方式

湖州师范学院云锦餐厅改造工程项目验收合格后30天内乙方开具正规税务发票，甲方一次性全额支付。

六、违约终止合同

乙方有下列情况之一的，甲方有权单方终止本合同：

(1)乙方未能在合同规定的期限内完成本项目；

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知单之日起3天内，或在经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

(3)乙方未能履行合同规定的其它义务；

(4)乙方将项目转包。

七、争端解决

1.本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

八、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

2.本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

湖州师范学院                            ____________________________

法定代表人/委托代表签字：               法定代表人/委托代表签字：

签约日期：    年   月  日      合同签订地：浙江省湖州市二环东路759号

- 附件1:

报 价 单

项目名称：湖州师范学院云锦餐厅改造工程施工图设计项目

设计费用：

人民币大写                            （￥        ）。

我单位已阅读本项目询价文件并响应文件中的各条款。并同意按此报价提供湖州师范学院云锦餐厅改造工程施工图设计服务。

报价单位：

（盖章）

报价代表（签字）：

日期：         年     月     日

- 附件2：

法定代表人授权委托书

致：湖州师范学院

我          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加湖州师范学院云锦餐厅改造工程施工图设计项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述招标项目的招标、开标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人不能转让本授权委托书所授予的委托权，特此声明。

法定代表人签名：

法定代表人身份证号码：

被授权人签名：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

日期:       年    月    日

法定代表人身份证复印件：

粘贴处

被授权人身份证复印件：

粘贴处

- 附件3：